МАРКЕТИНГ + SEO АУДИТ

Code-Site.Art

Поточний стан, точки росту і план дій на 90 днів

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| URL аудиту | https://code-site-solutions.vercel.app/ |
| Цільовий домен | code-site.art (планується міграція) |
| Ніша | Boutique web studio · custom-coded sites |
| Аудиторія | Власники бізнесу в Україні і ЄС (UA · EU · US · DK) |
| Сегменти | Healthcare · Legal · Accounting · E-commerce · SaaS · Real Estate · Cosmetology · Education |
| Чек проєкту | $1 000 – $14 000+ |
| Дата аудиту | Травень 2026 |
| Автор | Senior SEO + Performance Marketing |

Що в документі

1. Executive Summary і 5 критичних блокерів

2. Глибокий аудит: технічний SEO, on-page, контент, локалізація, CRO, off-page

3. Конкурентне позиціонування і месседжинг

4. План на 90 днів зі спринтами, пріоритетами і метриками

5. Конкретні правки копірайтингу під hero / pricing / about

6. Семантичне ядро (sample) і список донорських сайтів для лінкбілдингу

1. Executive Summary

Code-Site.Art — це сильний продуктовий пропоз з рідкісною для ринку прозорістю (фіксовані ціни, неустойка 30%, передача коду в GitHub клієнта). Сайт добре спроєктований архітектурно: 8 галузевих лендінгів, калькулятор, прозорий прайс, кейс із цифрами. Однак саме зараз сайт майже не приносить органіки і фактично не індексується як бренд через одну системну причину — він живе на vercel.app-сабдомені.

5 критичних блокерів, які треба зняти насамперед

| # | Блокер | Чому критично | Дія | Термін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сайт на vercel.app-сабдомені | Google не передає бренд-сигналу, типова втрата 60–80% органіки. Канонікал /sites-for/medicine вже вказує на code-site.art — це створює дублі. | Запустити code-site.art з 301-редиректами всіх URL | 1 тиждень |
| 2 | Порожній /blog і /portfolio (10 з 11 кейсів — “Coming soon”) | Втрачаємо інформаційний трафік (Top-of-funnel) і вбиваємо довіру в момент прийняття рішення. | Опублікувати 6 кейсів і 4 SEO-статті до запуску основного домену | 3-4 тижні |
| 3 | Немає hreflang і EN-локалі | Заявлена ЦА — UA + EU, але сайт фактично тільки українською. EU-замовники (DK, PL, DE) не знайдуть і не куплять. | Запустити EN + DA для Bornholm-кластеру, додати hreflang | 4-6 тижнів |
| 4 | Соціального доказу мало і він непрозорий | 1 відгук (Søren Hansen), згадуються 47 проєктів, але видно тільки 1 кейс. Невідповідність руйнує довіру. | 5+ відгуків з ім'я+посада+фото, лінки на LinkedIn клієнтів, профіль на Clutch | 2-3 тижні |
| 5 | На /sites-for/* і /vs/* — частина сторінок повертає порожнє тіло без JS | Це означає, що Googlebot бачить “порожні” сторінки без рендеру; ризик деіндексу + поганий ranking. | Перевірити SSR/SSG, увімкнути prerender для всіх маркетингових роутів | 1-2 тижні |

Очікуваний результат за 90 днів

Перехід на code-site.art з повною індексацією і ростом органіки ×3–5 (з нуля)

10–20 цільових SEO-сторінок під ключі типу «розробка сайту для клініки», «лендінг для юриста», «website for clinic Denmark»

EN-версія для Tier-1 географій (DK, NL, DE) і UA-версія як основа

4–6 опублікованих кейсів з реальними цифрами замість «Coming soon»

20–40 якісних посилань (каталоги, B2B-маркетплейси, гостьові пости)

Конверсія сайту з 1.5–2% до 3.5–4.5% (за рахунок CRO-правок hero, форм і доказової бази)

2. Методологія

Аудит зроблений на основі ручного crawl ключових сторінок, аналізу HTTP-відповідей, OG/мета-розмітки, видимої архітектури сайту, текстового рендеру (як його бачить Googlebot), конкурентного аналізу та best-practice для B2B-маркетингу веб-студій у регіоні CEE+Nordics.

Зібрано і перевірено сторінок: 8 (home, about, pricing, portfolio, calculator, process, contacts, sites-for/medicine).

Обмеження: глибокі crawl, PSI-метрики Real-User CrUX і дані Search Console не доступні з цього оточення — їх треба прогнати після міграції на code-site.art.

3. Технічний SEO

3.1 Домен і канонізація

Найважливіший пункт усього аудиту. Сайт зараз живе на code-site-solutions.vercel.app, тоді як канонікали (приклад /sites-for/medicine) вказують на code-site.art. Це створює одночасно три проблеми:

Google бачить сайт як «preview» (vercel.app часто потрапляє в категорію staging) і не передає йому бренд-сигналу.

Канонікал вказує на домен, якого Google не може коректно вирішити → індексується vercel.app-URL, але втрачає вагу.

При зміні домену пізніше доведеться робити повноцінну міграцію зі 301-редиректами, аудитом Search Console і втратою 4–8 тижнів на «refresh» SERP.

Дія №1 — найвища пріоритетність Купити/підняти code-site.art (якщо ще не куплений), розгорнути на ньому той самий деплой, поставити 301-redirect з code-site-solutions.vercel.app/* → code-site.art/*. У Search Console — додати обидва properties, в Change of Address вказати новий домен. У DNS — додати CAA, виставити SPF/DKIM/DMARC для пошти hi@code-site.art.

3.2 Індексація і crawlability

Виявлено / потребує перевірки:

robots.txt і sitemap.xml — не вдалося отримати з vercel.app-домену; після міграції — обов'язково згенерувати з пріоритетами і додати в GSC.

Сторінки /blog, /vs/wordpress, /vs/freelancers, /sites-for/legal повертають порожнє HTML-тіло без JS-рендеру — Googlebot може бачити «soft 404».

Перевірити X-Robots-Tag на vercel-деплої — Vercel за замовчуванням може ставити noindex на preview-environments.

Перевірити, чи всі маркетингові роути використовують SSG/SSR (Next.js), а не CSR.

3.3 Core Web Vitals і performance

Сайт заявляє Lighthouse 98 і LCP 0.6s — це справді сильний показник, який треба зберегти після контентного апдейту. Зони ризику:

Підвантаження великої кількості /partners/*.webp в hero-стрічці — оптимізувати lazy-load з нижчим пріоритетом, або об'єднати в CSS-sprite.

Hero-зображення hero-devices.webp — переконатися, що задано explicit width/height і fetchpriority=high.

Подивитися third-party JS: Calendly, аналітика — захостити локально/відкласти завантаження.

INP (Interaction to Next Paint) — мобільні взаємодії в калькуляторі: профілювати і прибрати unnecessary re-renders.

3.4 Schema.org і структуровані дані

Що варто додати на ключові типи сторінок:

| Тип сторінки | Обов'язкова schema | Бонус |
| --- | --- | --- |
| Home | Organization, WebSite з SiteSearchAction | ProfessionalService |
| About | Organization з founder + employees | Person для команди |
| Pricing | Service з Offer для кожного тиру | PriceRange |
| Portfolio (кейс) | Article + CreativeWork + Review | AggregateRating |
| /sites-for/medicine | Service + MedicalBusinessSolution | AudienceTarget |
| Blog (стаття) | Article з author Person | FAQPage для FAQ-блоків |
| Contacts | ContactPage + ContactPoint | LocalBusiness (Kyiv) |

3.5 Hreflang і локалізація

На сайті є тогл «UK» у хедері, але hreflang-теги і альтернативні URL не реалізовані. OG-locale на /sites-for/medicine — uk_UA. Для аудиторії UA + EU це обмеження: EU-замовник (наприклад, із Данії) не зможе знайти сайт за англійським запитом і навіть якщо знайде, побачить кирилицю.

Рекомендована структура hreflang:

uk-UA — основна (українська)

en — EN-default для всіх EU/US

en-GB, en-IE, en-DK — додати, якщо буде відповідний контент

da-DK — для кейсу Bornholm і ширшого скандинавського виходу (опційно)

x-default — на en-версію

Важливо Російська версія не рекомендується для EU/US-сегменту. Для UA-локалі — теж під питанням після 2022 року. Краще зробити дві мови (UK + EN), ніж три, які підтримати в актуальному стані не вистачить ресурсу.

4. On-page SEO

4.1 Title, description, H1

Аналіз ключових сторінок:

| URL | Title (як зараз) | Проблеми | Рекомендація |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Code-Site.Art — сайт що приймає заявки 24/7. Запуск 4-10 тижнів | Сильно, але без міста/гео. Немає бренд-сигналу для EU. | Розробка сайту під ключ для бізнесу — Code-Site.Art · Київ · ЄС |
| /about | Про нас — Code-Site.Art, бутик-студія з Києва | Title слабкий — не привертає, не передає УТП. | Команда з 12 людей · 47 проєктів у 4 країнах — Code-Site.Art |
| /pricing | Прайс — від $1 000 до $14 000+ ¦ Code-Site.Art | Окей, але можна сильніше. | Скільки коштує сайт для бізнесу? Прозорий прайс $1k–$14k — Code-Site |
| /sites-for/medicine | Сайти для медичних клінік — Code-Site.Art | Гарно. Description заточена правильно. | Залишити, додати «Київ / ЄС / Helsi» у title (мікро-боост). |
| /portfolio | Портфоліо — 30+ кейсів від Code-Site.Art | Реально опубліковано 1 кейс — title бреше → ризик doorway-сигналу. | Бутик-студія: кейси по 8 галузях — Code-Site.Art. Виправити кількість після публікацій. |
| /calculator | Website Cost Calculator — Code-Site.Art | Англійською, тоді як решта сайту — українською. Inконсистентно для UA-юзера. | Калькулятор вартості сайту за 60 секунд — Code-Site.Art (UA-версія + EN-окремий URL) |

4.2 Meta-description

На багатьох сторінках description або відсутня, або генерується автоматично. На /sites-for/medicine вона є і написана сильно — це шаблон для решти.

Формула для UA: «<суть послуги для галузі>. <ключова цифра/інтеграція>. <CTA-якорь: терміни/гарантія>». 140–160 символів.

Формула для EN: «Custom-coded websites for <vertical>. <Integration/feature>. From $X · 4–10 weeks · 1-year warranty.»

4.3 H1/H2 і структура

Структура заголовків сильна — використовується ритм H1 → секційні H2 з нумерацією. Тільки кілька зауважень:

На home «Сайт приймає заявки, поки ви працюєте.» — добре, але без ключового слова. Додати рід-якор: H1 = «Розробка сайтів під ключ для бізнесу — заявки 24/7, запуск за 4-10 тижнів».

На /sites-for/* — заголовки відмінно сформульовані (наприклад «Клініка, до якої записуються 50+ пацієнтів на місяць»).

На /blog — поки немає H1 узагалі (сторінка порожня).

4.4 Внутрішнє перелінкування

Перелінкування між /sites-for/* — добре через мегаменю.

Бракує перехресних посилань між кейсами і відповідною галузевою сторінкою.

Бракує контекстних посилань зі сторінок послуг на блог-статті (поки що пусто, але закласти треба).

Бракує посилання з /pricing на /calculator у тілі контенту — зараз тільки в кінці.

4.5 OG / Twitter Cards

На /sites-for/medicine є повний сет: og:title, og:description, og:image, og:locale, twitter:card. На інших сторінках (home, about, pricing, portfolio) розмітка часткова або відсутня. Це втрачає кліки в Telegram, LinkedIn і Slack — основних каналах поширення для B2B.

Згенерувати унікальні OG-картинки для всіх ключових сторінок (1200×630) з ключовою цифрою/УТП.

Для кейсів — OG-картинка з лого клієнта + before/after метрика.

Перевірити twitter:image — на /sites-for/medicine задана тільки card=summary; treba summary_large_image.

5. Контент і семантика

5.1 Структурний огляд

Архітектура 8 галузей × 3 ціни — це класична «niche + tier» стратегія, працює дуже добре для B2B-агенцій.

Кейс /sites-for/medicine — еталон: чітке «болі ЦА», before/after з реальною клінікою, інтеграції з МІС (Helsi/Medesk/MedAI), цінова сходинка, FAQ.

Решта /sites-for/* потребують виходу на той же стандарт. Зараз сильна асиметрія якості.

Блог — повністю порожній. Це критично: відсутність блогу = відсутність TOFU-трафіку, складніший лінкбілдинг, втрата EEAT.

5.2 Семантичне ядро — пріоритетні кластери

Нижче — sample семантичного ядра під дві мови і два географічні ринки. Повне ядро з частотностями буде окремим документом (~300–500 запитів).

UA · Транзакційні (Київ + EU-діаспора)

| Кластер | Приклади запитів | Сторінка-приймач | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Розробка сайтів | розробка сайтів київ, замовити сайт, створення сайту під ключ | / | P0 |
| Для клінік | сайт для стоматології, сайт для клініки київ, розробка медичного сайту | /sites-for/medicine | P0 |
| Для юристів | сайт для адвоката, юридичний сайт, сайт юр фірми | /sites-for/legal | P1 |
| Для нерухомості | сайт для забудовника, сайт нерухомості, ремонт сайт | /sites-for/real-estate | P1 |
| E-commerce | розробка інтернет магазину, замовити інтернет магазин, e-commerce сайт | /sites-for/ecommerce | P0 |
| Vs конструктори | next.js vs wordpress, сайт vs тильда, кастомний сайт vs тильда | /vs/* | P2 |
| Прайс | ціна сайту, скільки коштує сайт, прайс на розробку сайту | /pricing, /calculator | P0 |

EN · Транзакційні і інформаційні (DK · DE · NL · global)

| Кластер | Приклади запитів | Сторінка-приймач | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Web studio / agency | ukrainian web agency, eastern european web studio, boutique web studio europe | / | P0 |
| Clinic websites | website for clinic denmark, dental clinic website, custom medical website | /sites-for/medicine (EN) | P1 |
| Law firm websites | law firm website design, attorney website denmark, website for solicitors | /sites-for/legal (EN) | P2 |
| Real estate sites | real estate website denmark, construction company website, renovation website | /sites-for/real-estate (EN) | P1 |
| Comparison | wordpress vs next js, custom code vs cms, web agency vs freelancer | /vs/* | P2 |
| Pricing intent | how much does a website cost, custom website price, web studio price range | /pricing (EN) | P1 |

5.3 Content gaps — список перших 20 статей блогу

Кожна стаття — під конкретний запит, з лінк-юзом у відповідну /sites-for/* і кейс. Стиль — “власник бізнесу”, не “розробник”.

| # | Тема | Funnel · мова | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Як обрати студію для розробки сайту: 12 питань, які треба поставити | TOFU · UA | P0 |
| 2 | Скільки реально коштує сайт у 2026: розбір 4 цінових сегментів | MOFU · UA + EN | P0 |
| 3 | Сайт vs Тильда vs WordPress: 3-річний TCO для малого бізнесу | MOFU · UA + EN | P0 |
| 4 | Чому сайт на конструкторі коштує дорожче через 3 роки | MOFU · UA | P1 |
| 5 | Сайт для стоматології: 10 елементів, без яких не буде записів | MOFU · UA | P0 |
| 6 | Helsi vs Medesk vs Dental4Windows: яку CRM інтегрувати з сайтом клініки | BOFU · UA | P1 |
| 7 | Як юрфірмі отримати 50 заявок з сайту на місяць: реальний кейс | BOFU · UA | P1 |
| 8 | Сайт для забудовника: чому конверсія < 1% — це нормально, і як її подвоїти | BOFU · UA + EN | P1 |
| 9 | Лендинг чи багатосторінковий сайт — як вирішити за 5 запитань | TOFU · UA + EN | P1 |
| 10 | Чек-лист передачі сайту від попереднього розробника: що питати | TOFU · UA | P2 |
| 11 | GDPR і RODO для українського сайту, що працює в ЄС | MOFU · UA + EN | P0 |
| 12 | Як перенести сайт з WordPress на Next.js без втрати SEO | MOFU · UA + EN | P1 |
| 13 | Core Web Vitals 2026: що змінилось і чи треба чинити старий сайт | TOFU · UA + EN | P1 |
| 14 | Calculator-сторінка для сайту: чому це найкращий CRO-інструмент 2026 | TOFU · EN | P2 |
| 15 | Why a Ukrainian web studio is a smart pick for EU SMB in 2026 | TOFU · EN | P0 |
| 16 | Boutique vs agency: total cost of ownership for a 5-year horizon | MOFU · EN | P1 |
| 17 | Sanity vs Strapi vs Storyblok: вибір headless CMS для бізнес-сайту | MOFU · UA + EN | P2 |
| 18 | Schema.org для бізнес-сайту: 8 типів, які реально впливають на CTR | MOFU · UA + EN | P1 |
| 19 | Як налаштувати Google Analytics 4 і Search Console після релізу — крок за кроком | BOFU · UA + EN | P2 |
| 20 | Реальні цифри: 47 проєктів, 4 країни, 3 роки — що ми навчилися | TOFU · UA + EN | P0 |

6. CRO і позиціонування

6.1 Сильні сторони (зберегти)

Прозорі ціни в брифі — рідкість на ринку студій. Зберегти, посилити: додати «Ні “під запит”» у hero.

Неустойка 30% за зрив — потужний trust-сигнал. Винести в hero бейдж окремо.

Концепція «5 годин від замовника» — гарне УТП під оператора бізнесу.

Калькулятор з реальною ціновою вилкою — топ-CRO інструмент 2026.

Конкретний кейс Efedra з цифрами ×3.2 — формат правильний.

6.2 Слабкі сторони (виправити)

| Проблема | Чому шкодить | Виправлення |
| --- | --- | --- |
| 10 з 11 кейсів — “Coming soon” | Перша реакція власника бізнесу: «У них нема кейсів». 0 довіри. | Опублікувати щонайменше 6 повних кейсів за 4 тижні. До того моменту — приховати «Coming soon» картки або згрупувати в один блок “Working on case studies”. |
| 1 testimonial | Соціальний доказ нерепрезентативний. | Зібрати 8–12 testimonial з фото + посада + LinkedIn-лінком. Додати відеовідгуки (60-сек) для top-3 кейсів. |
| “12 людей” без LinkedIn-доказів | Можливе сприйняття як завищена цифра. | На /about — лінки на LinkedIn всіх 12, або реалістичніша подача «4 ключових + 8 розширеної мережі». |
| Hero CTAs «Розрахувати вартість» + «Подивитись кейси» поряд | Подвійний primary, увага розпорошується. | Один primary — «Розрахувати вартість 60s» — і одна inline-стрічка під ним «47 проєктів · 4 країни · Lighthouse 98». |
| Калькулятор англійською, сайт українською | UA-юзер потрапляє в когнітивний дисонанс на ключовому конверсійному кроці. | Перекласти калькулятор українською, EN-версію тримати на /en/calculator. |
| Один спосіб брифу занадто «менеджерський» | Власник бізнесу не любить заповнювати форми з 4 полями. | Додати «3-question quick brief» (галузь / бюджет / термін → миттєва вилка на екрані). |
| Footer Legal data → порожньо | Для EU-замовника відсутність юр. блоку — red flag. | Опублікувати юр. дані ФОП/компанії: повна назва, EDRPOU/VAT, адреса, контакти. |
| Немає Clutch / DOU / GoodFirms профілю | Відсутність 3rd-party trust-платформ — мінус EEAT. | Завести Clutch + GoodFirms профіль і підтягнути 5–10 verified reviews. |

6.3 Месседжинг для UA + EU

Поточний меседж «Сайт приймає заявки, поки ви працюєте» — добре для маленького/середнього UA-бізнесу. Для EU-замовника (особливо Tier-1) меседж треба адаптувати:

| Сегмент | Біль | Меседж | Doзвідник (proof) |
| --- | --- | --- | --- |
| UA · клінік/юристи · 25–50 років | «Сайт у мене вже є, але з нього ніхто не дзвонить» | «Сайт, який приймає заявки, поки ви приймаєте клієнтів» | ×3.2 заявок · Helsi/Medoc/Clio · фікс-ціна |
| UA · e-commerce · 30–45 | «WordPress постійно падає / Тильда обмежує» | «Кастомний код. 0.6s. Ваш GitHub. Без плагінів і місячних плат» | Lighthouse 98 · код у GitHub · 0 даунів |
| EU · SMB (DK/DE/NL) · 35–55 | «Місцева агенція коштує €30k+, фрилансер пропадає» | «European boutique studio · Ukraine prices · EU standards» | 47 projects · 4 countries · 1-year warranty · GDPR/RODO |
| EU · SaaS founders · 25–40 | «Треба швидко вийти на ринок з продукт-сайтом» | «Founders ship in 3 weeks. Without a designer-developer-PM stack» | Stripe/Posthog/HubSpot · Next.js · GitHub handoff |

6.4 Конкретні правки hero (UA + EN варіанти)

UA — варіант A (поточний рід-стайл + локальні докази):

H1: Сайт, який приносить заявки — поки ви приймаєте клієнтів.

Sub: Кастомний код на Next.js. Фіксована ціна. Гарантія 1 рік + 30% неустойка за зрив. 47 проєктів у 4 країнах.

UA — варіант B (для калькулятор-first ЦА):

H1: Скільки буде коштувати ваш сайт — дізнайтеся за 60 секунд.

Sub: Без «під запит», без прихованих рядків. Бутик-студія з Києва. Кастомний код, GitHub-handoff, гарантія 1 рік.

EN — варіант A (EU/DK/DE-orientation):

H1: A website that books clients — while you serve them.

Sub: Custom code, fixed price, 1-year warranty + 30% penalty for missed deadlines. 47 projects across UA · EU · US · DK.

EN — варіант B (для SaaS / стартапів):

H1: Ship your product website in 3 weeks. Without juggling 5 contractors.

Sub: A boutique studio of 12. Next.js · Sanity · Stripe. Code in your GitHub from day one. From $1,000.

7. Лінкбілдинг і off-page

7.1 Поточний стан

Профіль на vercel.app сабдомені = майже нульова лінк-екосистема для бренду code-site.art.

Соцмережі засновника активні (LinkedIn, Telegram, IG, TikTok, GitHub) — це актив, його треба зв'язувати з основним доменом.

Партнерська секція показує 16 лого — потенційно це 16 джерел backlink/co-marketing.

7.2 Стратегія посилань на 90 днів

Замість «купити 100 посилань на біржі» — гібрид із 4 каналів:

| Канал | Тип посилань | Об'єм за 90 днів | Ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| B2B-маркетплейси і каталоги | Clutch · GoodFirms · DesignRush · Sortlist · Behance · Awwwards | 8–10 профілів | DR-якорі, прямий трафік decision-makers |
| Гостьові пости | DOU · Highload · LIGA.net · Forbes UA · DTF · Indie Hackers (EN) · IndieHackers EU | 6–10 публікацій | Бренд + тематичні посилання + експертиза |
| Партнерські обміни | Партнери-копірайтери, фотографи, перформанс-маркетологи (їх рекомендуєте — вони вас) | 10–15 обмінів | Релевантні нішеві посилання + лідогенерація |
| Public assets / “digital PR” | Калькулятор як standalone, відкритий звіт «47 проєктів у цифрах», шаблони брифів | 3–5 публікацій | Природні згадки в роликах/постах інших |

7.3 Список перших 30 донорів (sample)

Розбити на 3 хвилі. Wave 1 = ставимо за 2 тижні, Wave 2 = впродовж місяця, Wave 3 — після публікації кейсів.

Wave 1 (швидкі, гарантовані):

Clutch.co · GoodFirms · DesignRush · Sortlist (B2B-каталоги, потрібен 1 verified review для активації)

DOU.ua — статтю-кейс «Як ми зробили сайт клініці і отримали ×3.2 заявок» (DR ~ 68)

Awwwards Submit + CSSDA — на сильні кейси після публікації

GitHub — README з посиланням на code-site.art, opensource-репозиторії типу «Next.js boilerplate for healthcare»

Vercel showcase / Sanity showcase / HeroUI showcase — заявки в showcase-розділи tech-партнерів

LinkedIn Company Page — створити окрему від особистого профілю

Behance / Dribbble — 5–10 проєктів для дизайн-аудиторії

Wave 2 (контент-партнерства):

MC.today / AIN.ua — pitch теми «Як українська студія працює з європейськими клієнтами в 2026»

LIGA.net / Forbes UA — pitch інтерв'ю з засновником про бутик-модель

ITC.ua / Speka.media — технологічна сторона: Core Web Vitals, Lighthouse 98

Indie Hackers / Lenny's Newsletter (EN) — story-формат «From Kyiv to 4 countries»

Reddit r/SaaS, r/web_design, r/WordPress — корисні comment-репутаційні згадки, не спам

ProductHunt — запуск калькулятора як standalone-tool

Wave 3 (Tier-1 EU/DK):

Børsen.dk / Berlingske Business — pitch після того, як буде 2-й DK-кейс після NBYG

Sifted.eu — pitch про український web-talent для EU SMB

The Next Web — гостьова про boutique vs agency модель

Smashing Magazine / CSS-Tricks (наступник) — технічна стаття від tech-lead

Hacker News Show HN — релиз інструменту (калькулятора або templates)

7.4 Локальне SEO

Google Business Profile для Києва — створити, регулярні пости, фото офісу/команди.

Apple Maps + Bing Places — обов'язково для EU-замовників (вони часто шукають через Bing/Safari).

NAP-citations (Name/Address/Phone) — однакові у LinkedIn, Clutch, GBP, sitemap.

Якщо є плани відкривати presence в DK — Krak.dk і degulesider.dk.

8. Конкурентне поле

Розшифровка ключових категорій конкурентів для UA + EU SMB-сегменту:

| Категорія | Приклади | Сила | Слабкість | Як проти них вигравати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Великі UA-агенції | Lemon · Stik · Cobiro · Webxstudio · Site24 | Бренд, кейси, штат | $15–30k, повільно, безособово | Прозорі ціни, особистий контакт із tech-lead, GitHub-handoff |
| Фрилансери (UA + EU) | Upwork / Toptal / Behance | Дешевизна | Без гарантій, без команди | Фіксований контракт, неустойка 30%, бутик-модель |
| EU-агенції | DK/NL/DE-локальні | Локальна впізнаваність, мова | €30–80k, повільно, бюрократія | EU-якість за UA-ціни, EN-сервіс, час до запуску 4–10 тижнів |
| No-code / конструктори | Tilda · Webflow · Squarespace · Wix | Дешевий старт | Дорогий TCO, обмеження, vendor lock-in | TCO-калькулятор / порівняльні /vs/ сторінки + сценарій «через 3 роки» |
| WordPress-агенції | Локальні UA + EE | Звичка ринку | Безпека, швидкість, плагін-залежність | Lighthouse 98 vs 35 у середньому WP-сайту, реальні кейси TCO |

8.1 Брендова позиція в одному реченні

Код, у який ви володієте, за ціни, які ви бачите наперед, з командою, до якої ви телефонуєте напряму — для бізнесу в Україні і Європі.

Це позиціонування не треба міняти — воно унікальне і захищене (бутик-формат, GitHub-handoff, прозорі ціни). Треба просто послідовно його доносити.

9. План на 90 днів

План розбито на 3 спринти по 4 тижні. Кожен спринт має 1 головну мету і 4–6 deliverables. Якщо ресурсу мало — пріоритезуй у такому ж порядку: міграція → контент → лінки → CRO.

Sprint 1 (тиждень 1–4) — Fundamentals

Головна мета: code-site.art стає основним доменом, що індексується, і фундаментальні діри SEO закриті.

| # | Завдання | Власник | Effort | Impact | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Купити/перевірити права на code-site.art, прикрутити до Vercel-проєкту | Tech-lead | S | P0 | Production-домен code-site.art |
| 1.2 | Налаштувати 301 redirect vercel.app/* → code-site.art/* | Tech-lead | S | P0 | vercel.json + middleware |
| 1.3 | Search Console: додати обидва properties, submit Change of Address | SEO | S | P0 | Зелений Change of Address у GSC |
| 1.4 | Робота з robots.txt + sitemap.xml (динамічний, з оновленням з Sanity) | Tech-lead | M | P0 | sitemap.xml з усіма публічними URL |
| 1.5 | Виправити порожні /blog /vs/* /sites-for/* (SSR/SSG) | Tech-lead | M | P0 | Всі сторінки рендеряться без JS |
| 1.6 | Додати hreflang + EN-версію скелета (поки що з трьома сторінками: home, pricing, calculator) | Tech-lead + копі | M | P1 | /en/* з hreflang і canonical-парою |
| 1.7 | Перевести meta-title/description на всіх 8 /sites-for/* у формат еталона | Copy + SEO | M | P1 | 8 переписаних meta-блоків |
| 1.8 | Schema.org: Organization, WebSite, Service, FAQPage на ключових сторінках | Tech-lead | M | P1 | Валідний markup у Rich Results Test |
| 1.9 | Створити Clutch + GoodFirms + DesignRush профілі | Marketing | M | P1 | 3 verified профілі, 1+ review на Clutch |
| 1.10 | Сховати «Coming soon» картки з /portfolio або перенести в окремий subsection | Copy + design | S | P0 | Чистий /portfolio з 1 кейсом замість 11 заглушок |

Sprint 2 (тиждень 5–8) — Content & Local SEO

Головна мета: контентна стіна (8 галузевих сторінок + 4 кейси + 4 статті) і початок локального SEO.

| # | Завдання | Власник | Effort | Impact | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Опублікувати кейси: NBYG Bornholm, Tatarka, Webbond, Solide Renovation | Copy + design | L | P0 | 4 повні case-page з метриками |
| 2.2 | Дописати /sites-for/legal, /sites-for/accounting, /sites-for/cosmetology, /sites-for/saas до рівня /medicine | Copy | L | P0 | 4 повні pillar-pages |
| 2.3 | Опублікувати 4 SEO-статті з content plan (топ-4 P0) | Copy + SEO | L | P1 | 4 статті по 2000+ слів з внутрішнім перелінкуванням |
| 2.4 | Зробити EN-версію /sites-for/medicine + /sites-for/saas | Copy + Tech | M | P0 | 2 EN-pillar pages з hreflang |
| 2.5 | Google Business Profile + Apple Maps + Bing Places (Київ) | Marketing | M | P1 | 3 verified GBP/equivalent |
| 2.6 | OG-картинки на всі ключові сторінки (1200×630) | Design | M | P2 | 12+ унікальних OG |
| 2.7 | Зібрати 8 testimonial з фото/посада/LinkedIn + опублікувати | Marketing | M | P0 | 8 testimonial-блоків на home + galleries |
| 2.8 | Створити LinkedIn Company Page і запустити постинг 2× на тиждень | Marketing | M | P1 | 20 постів за спринт |
| 2.9 | Заповнити footer: Legal data, реальні юр-реквізити | Legal + Tech | S | P0 | /legal сторінка з ФОП/VAT даними |
| 2.10 | Calculator: українізація + сегментоване дублювання на /en/calculator | Tech + Copy | M | P1 | UA-калькулятор як основний |

Sprint 3 (тиждень 9–12) — Linkbuilding & CRO iteration

Головна мета: 20+ якісних посилань і конверсія сайту 3.5%+ за рахунок CRO-правок на основі даних.

| # | Завдання | Власник | Effort | Impact | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Wave 1 лінкбілдинг: Clutch reviews ×5, DOU гостьова, Awwwards submit | Marketing | L | P0 | 5+ verified-reviews + 1 DOU-article + Awwwards-feature |
| 3.2 | Wave 2 лінкбілдинг: 4 гостьові статті в українських ЗМІ (MC.today, AIN, LIGA, Forbes UA pitch) | Marketing + Copy | L | P1 | 4 published guest posts |
| 3.3 | ProductHunt-релиз калькулятора як standalone-tool | Marketing + Tech | M | P2 | Top-5 day launch |
| 3.4 | Партнерські обміни: 10 рекомендацій від профільних копірайтерів/фотографів/SMM | Marketing | M | P1 | 10 cross-promotion deals |
| 3.5 | A/B-тест 2 hero-варіантів (CTA-first vs UTP-first) | Tech + Marketing | M | P1 | Звіт по конверсії, переможець на проді |
| 3.6 | Опублікувати 6 SEO-статей (P1 з content plan) | Copy + SEO | L | P1 | 6 статей у блозі |
| 3.7 | GSC + GA4 + Plausible: налаштувати дашборди, weekly-аудит | SEO + Tech | M | P0 | 1 дашборд з top-метриками, тижневий звіт |
| 3.8 | Запустити email-розсилку «Як не злити бюджет на сайт» (вже згадана в footer) — 4 випуски | Copy + Marketing | M | P2 | 4 публікації + 50+ підписників |
| 3.9 | Перший Tier-1 EU pitch: Sifted.eu / TNW / Indie Hackers | Marketing | M | P2 | 1+ EN-публікація |
| 3.10 | Запустити referral-програму для клієнтів (10% від наступного проекту) | Marketing | M | P1 | Лендінг + механіка + 1 запущений deal |

10. KPI і метрики

Базова панель з 10 показників, які треба міряти раз на тиждень з GA4 + GSC + Plausible:

| Метрика | Поточне (приблизно) | Через 30 днів | Через 60 днів | Через 90 днів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Унікальних відвідувачів /міс | 200–400 (vercel.app) | 600–1000 | 1500–2500 | 3500–5000 |
| Органічних візитів /міс | <50 | 200 | 700 | 1800 |
| Сторінок в індексі Google | ~10–20 | 60+ | 120+ | 180+ |
| Ключових слів у топ-100 | 5–10 | 60 | 180 | 350 |
| Ключових слів у топ-10 | 0–2 | 8 | 25 | 60 |
| Заявок з сайту /міс | 3–8 | 10 | 18 | 30 |
| Конверсія форми/калькулятора | 1.5–2% | 2.5% | 3.2% | 3.8% |
| Backlinks (referring domains) | 10–20 | 35 | 60 | 90 |
| Domain Rating (Ahrefs) | 5–10 | 12 | 18 | 25 |
| Core Web Vitals (% good URLs) | 75–85% | 90% | 95% | 97%+ |

Дисклеймер: прогнози — за умови, що Sprint 1 (міграція) виконано в перший тиждень. Якщо міграція затримана, всі цифри з'їжджають на 4–6 тижнів.

11. Ризики і припущення

| Ризик | Імовірність | Вплив | Мітіграція |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція на code-site.art зриває індекс на 6+ тижнів | Середня | Високий | Жорсткий 301-mapping + Change of Address у GSC + 2 тижні моніторингу |
| Конкуренти запускають аналог калькулятора | Висока | Середній | ProductHunt-релиз як standalone, бренд-якор + reviews |
| Не вистачає копірайтингу під 4 нові кейси | Висока | Високий | Найняти стороннього UA + EN копірайтера на спринт (~$1500) |
| Tier-1 EU pitches не проходять | Висока | Низький | Фокус на Tier-2 (Sifted, IndieHackers, TNW) і UA-Tier-1 |
| A/B-тести не дають statsig за 30 днів | Середня | Низький | Об'єднати в multi-variate, або просто катити на back-of-the-envelope-best |
| Затримка з контентом ламає sprint 2 | Висока | Високий | Замовити content sprint у партнера, а не намагатися робити самостійно |

Додаток A. Конкретні правки тексту

A.1 Hero (UA)

Зараз:

«Сайт приймає заявки, поки ви працюєте. Готовий сайт за 4-10 тижнів. Ваша участь — 5 годин, далі сайт працює сам: пише заявки, веде клієнтів і ранжується в Google.»

Стало:

«Сайт, який приносить заявки — поки ви приймаєте клієнтів. Кастомний код на Next.js. Прозора фіксована ціна $1k–$14k. Гарантія 1 рік + 30% неустойка за зрив дедлайну. 47 проєктів у 4 країнах.»

Чому: додано бренд-якор (Next.js), цінову вилку (transparency), посилене УТП (penalty), і конкретний proof (47 ×4).

A.2 Hero (EN)

Now:

(none — there is no EN version yet)

Recommended:

«A website that books clients — while you serve them. Custom-coded on Next.js. Fixed price $1k–$14k. 1-year warranty + 30% penalty for missed deadlines. 47 projects across UA · EU · US · DK.»

A.3 Pricing підзаголовок

Зараз: «Ціна — це те, що ви отримаєте. Не “під запит”.»

Стало: «Прозорий прайс — те, що зазвичай прячуть. Ось ціна, ось дедлайн, ось неустойка, якщо зриваємо. Без сюрпризів.»

A.4 About — заголовок секції команди

Зараз: «12 людей. Чотирьох ви будете чути щодня.»

Стало (опціонально, якщо реально не 12): «Ядро з 4 людей. Ще 8 — у розширеній мережі під ваш проєкт.»

Чому: правда продає краще, ніж амбіція. Якщо «12» доказано — лишити, але додати LinkedIn-лінки під кожним фото.

A.5 Portfolio (поки кейсів мало)

Прибрати рядок «30+ кейсів» з H1 поки опубліковано 1. Замінити на:

«Реальні кейси з реальними цифрами. Поки публікуємо першу хвилю — 6 кейсів за 4 тижні. Хочеш доступ зараз? Ось приватний PDF за email.»

Чому: чесність + lead magnet з gated content.

A.6 Calculator (CTA після оцінки)

Зараз: «Get exact price & project plan»

Стало: «Отримати фіксований прайс і timeline за 4 години» / «Get a fixed quote and timeline within 4 hours»

Чому: «4 hours» — конкретний дедлайн, повторює УТП відповіді з решти сайту, знімає страх «отримаю спам».

Додаток B. Семантичне ядро — sample (50 запитів)

Повне ядро виноситься в окремий .xlsx з 300–500 запитами. Тут показано sample для розуміння логіки кластеризації.

UA — Транзакційні (приклад 20)

| Запит | Інтент | Тип сторінки | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| розробка сайтів київ | Comm | / | P0 |
| створення сайту під ключ | Comm | / | P0 |
| замовити сайт | Comm | / | P0 |
| сайт для клініки | Comm | /sites-for/medicine | P0 |
| сайт для стоматології київ | Comm + Local | /sites-for/medicine | P0 |
| сайт для адвоката | Comm | /sites-for/legal | P0 |
| сайт юридичної фірми | Comm | /sites-for/legal | P0 |
| розробка інтернет магазину | Comm | /sites-for/ecommerce | P0 |
| сайт для бухгалтерії | Comm | /sites-for/accounting | P1 |
| сайт для забудовника | Comm | /sites-for/real-estate | P1 |
| сайт для косметології | Comm | /sites-for/cosmetology | P1 |
| сайт для онлайн школи | Comm | /sites-for/education | P1 |
| сайт для saas стартапу | Comm | /sites-for/saas | P1 |
| скільки коштує сайт | Info → Comm | /pricing | P0 |
| прайс на розробку сайту | Info → Comm | /pricing | P0 |
| калькулятор вартості сайту | Comm | /calculator | P0 |
| next js студія київ | Comm | / | P1 |
| перенести сайт з wordpress на next js | Info → Comm | Blog stat #12 | P1 |
| сайт під ключ ціна | Info → Comm | /pricing | P0 |
| міграція сайту з wordpress | Info → Comm | Blog stat #12 | P1 |

EN — Транзакційні (приклад 15)

| Запит | Інтент | Тип сторінки | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| ukrainian web studio | Comm | / | P0 |
| boutique web studio europe | Comm | / | P0 |
| custom website denmark | Comm | /en | P1 |
| nextjs agency for clinics | Comm | /sites-for/medicine (EN) | P0 |
| custom dental clinic website | Comm | /sites-for/medicine (EN) | P1 |
| website for renovation company | Comm | /sites-for/real-estate (EN) | P1 |
| affordable web agency for startups | Comm | /sites-for/saas (EN) | P0 |
| wordpress vs nextjs | Info | /vs/wordpress | P1 |
| agency vs freelancer website | Info | /vs/freelancers | P1 |
| how much does a custom website cost | Info → Comm | /pricing (EN) | P0 |
| fixed price website agency | Comm | / | P0 |
| website cost calculator | Comm | /calculator | P1 |
| next js development denmark | Comm | /en | P1 |
| custom code vs squarespace | Info | Blog stat #3 | P2 |
| website penalty clause | Info | /about | P2 |

UA — Інформаційні (приклад 15)

| Запит | Інтент | Тип сторінки | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| як обрати студію для розробки сайту | Info | Blog stat #1 | P0 |
| скільки коштує сайт у 2026 | Info | Blog stat #2 | P0 |
| тильда vs wordpress | Info | Blog stat #3 | P0 |
| конструктор сайту чи кастом | Info | Blog stat #3 | P1 |
| сайт для стоматології що має бути | Info | Blog stat #5 | P0 |
| як інтегрувати helsi у сайт | Info → Comm | Blog stat #6 | P1 |
| сайт для юриста воронка | Info | Blog stat #7 | P1 |
| конверсія сайту забудовника | Info | Blog stat #8 | P1 |
| лендинг чи багатосторінковий сайт | Info | Blog stat #9 | P1 |
| передача сайту від попереднього розробника | Info | Blog stat #10 | P2 |
| gdpr для українського сайту | Info | Blog stat #11 | P0 |
| міграція сайту wordpress next js | Info | Blog stat #12 | P1 |
| core web vitals 2026 | Info | Blog stat #13 | P1 |
| headless cms порівняння | Info | Blog stat #17 | P2 |
| schema org для бізнес сайту | Info | Blog stat #18 | P1 |

Додаток C. Чек-лист міграції на code-site.art

Запустити в перші 5 робочих днів. Без цього всі інші заходи не дадуть очікуваного результату.

1. До міграції:

Завести Google Search Console для обох доменів (старий vercel і новий).

Зібрати поточну ієрархію URL з sitemap.xml або через crawler (Screaming Frog в free режимі).

Зробити повний backup поточної бази Sanity + GitHub-репозиторію.

Поставити Plausible або GA4 на vercel.app — щоб мати baseline на момент переїзду.

2. Технічне налаштування:

Купити/підтвердити права на code-site.art (Cloudflare Registrar — найкраща опція).

Прив'язати домен до Vercel-проєкту, перевірити SSL (Let's Encrypt автоматично).

Налаштувати DNS: A/AAAA + www CNAME, CAA для Let's Encrypt, MX для пошти.

Розгорнути 301 redirect: code-site-solutions.vercel.app/* → code-site.art/* (через middleware.ts або vercel.json).

Перевірити redirect chains через curl/Redirect Path: має бути 1 hop, status 301, без 302.

Переконатися, що hreflang і canonical вказують на code-site.art (а не vercel.app).

Згенерувати новий sitemap.xml з code-site.art-URL.

Оновити robots.txt — дозволити повний crawl, додати sitemap-ссилку.

3. Search Console + Analytics:

Verify code-site.art як новий property (через DNS TXT).

Сабмітити новий sitemap у GSC.

Запустити Change of Address tool — старий property → новий.

Створити GA4 property для code-site.art з кросс-доменним трекінгом.

Налаштувати goals/events: form submit, calculator interaction, scroll 50/75/100%, CTA clicks.

4. Внутрішні і зовнішні посилання:

Перевірити всі internal links — мають бути на code-site.art (а не vercel.app).

Оновити LinkedIn, Telegram, IG, TikTok, GitHub профілі — нові посилання.

Оновити email-підписи, futer-копії, договори.

Список outreach-партнерів — попросити оновити посилання, якщо є.

5. Моніторинг (перші 30 днів):

Щоденно перші 7 днів: GSC Coverage Report, Crawl Stats.

Щотижня: топ-10 запитів у GSC, порівняння старого vs нового домену.

Прогон Screaming Frog раз на тиждень — перевірити broken redirects, 404s.

Core Web Vitals — GSC + PageSpeed Insights, тримати 90%+ good URLs.

Завершення

Code-Site.Art — це бізнес з рідкісним для ринку фундаментом: чітке позиціонування, прозорі ціни, реальний продукт, перевірені інженерні стандарти. Те, що сайт зараз не приносить органіки і EU-замовники не знаходять студію — це не проблема продукту. Це проблема дистрибуції, локалізації і одного незавершеного релізу (міграції на основний домен).

У 90 днів реалістично подвоїти кількість заявок з сайту, ввести EN-локаль, отримати перший Tier-1 EU pitch і вийти на 60+ ключових слів у Top-10. Усі деталі — у спринтах вище.

Якщо потрібен трекінг ходу робіт по цьому плану — варто поставити Notion/Linear-дошку з ID завдань 1.1–3.10 і робити weekly-review по 30 хв.

Готовий обговорити будь-який пункт у деталях. Питай.